# Documentação Inicial — LoL Analytics Platform

Stack decidida: Laravel API + PostgreSQL + Redis + Filas + Workers + Scheduler + Next.js + Docker

Objetivo: construir uma plataforma profissional de estatísticas de League of Legends com campeões, builds, itens, matchups, runas, rankings, histórico por patch e dados calculados a partir da Riot API.

# 1. Visão geral do produto

O produto será um site de analytics para League of Legends. A Riot API fornece dados de conta, ligas, partidas, maestria, espectador e Data Dragon para dados estáticos. As estatísticas de “melhores campeões”, “melhores builds”, matchups e tendências precisam ser calculadas internamente com base em muitas partidas coletadas e processadas.

Primeira versão recomendada: BR1, ranqueada Solo/Duo, patch atual, elo Esmeralda+ ou Diamante+.

Segunda versão: filtros por região, elo, lane, patch, campeão, matchup e duração da partida.

Versão profissional: ingestão contínua, dashboards, cache, materialized views, rankeamento estatístico, jobs resilientes e observabilidade.

# 2. Fontes oficiais de dados

| Fonte | Uso | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Data Dragon | Dados estáticos por patch: campeões, itens, runas, summoner spells, ícones e imagens. | Atualizar quando houver novo patch. |
| Match-V5 | Partidas e timeline. Base para estatísticas de builds, runas, matchups, performance e tendências. | Principal fonte analítica. |
| League-V4 / League-Exp-V4 | Filas ranqueadas, tiers, divisions e rankings. | Útil para seed de jogadores por elo. |
| Summoner-V4 / Account-V1 | Identificação de jogadores, PUUID e dados da conta. | Necessário para iniciar coleta por jogadores. |
| Champion Mastery-V4 | Maestria por campeão. | Funcionalidade complementar. |
| Spectator-V5 | Partidas em andamento. | Útil futuramente; não priorizar no MVP. |

# 3. Arquitetura proposta

Fluxo principal:

Next.js → Laravel API → PostgreSQL/Redis → Jobs/Workers → Riot API → PostgreSQL → Cache Redis → Next.js

Next.js: frontend público, SEO, páginas de campeões, builds, rankings e matchups.

Laravel API: regra de negócio, autenticação, endpoints internos, integração com Riot API e cálculo de estatísticas.

PostgreSQL: banco principal relacional e analítico.

Redis: cache, filas e controle de rate limit.

Workers: processamento assíncrono de partidas e estatísticas.

Scheduler: agenda de coletas, atualização de patches, recalcular estatísticas e limpeza de cache.

Docker: ambiente padronizado para desenvolvimento e produção.

# 4. Estrutura inicial de repositório

Sugestão usando monorepo local, com backend e frontend separados:

lol-analytics/
  backend/        # Laravel API
  frontend/       # Next.js
  docker/         # configs docker/nginx/postgres/redis
  docs/           # documentação do projeto
  docker-compose.yml
  .env.example
  README.md

Se preferir repositórios separados, mantenha a mesma estrutura local, mas cada pasta com seu próprio .git.

# 5. Containers Docker recomendados

| Serviço | Função | Porta |
| --- | --- | --- |
| nginx | Proxy reverso local para backend e frontend. | 80/443 futuramente |
| backend | Laravel API com PHP 8.3/8.4. | 9000 ou 8000 |
| frontend | Next.js. | 3000 |
| postgres | Banco principal. | 5432 |
| redis | Cache, filas e rate limit. | 6379 |
| worker | php artisan queue:work. | sem porta |
| scheduler | php artisan schedule:work. | sem porta |

# 6. Primeiros passos práticos

Criar a pasta raiz do projeto: lol-analytics.

Criar backend Laravel dentro de backend/.

Criar frontend Next.js dentro de frontend/.

Criar docker-compose.yml com PostgreSQL, Redis, Laravel, Next.js, worker e scheduler.

Configurar .env do Laravel com conexão PostgreSQL e Redis.

Criar conta no Riot Developer Portal e adicionar RIOT_API_KEY no .env do backend.

Criar primeiro serviço RiotApiClient no Laravel.

Criar migrations iniciais para patches, campeões, itens, partidas e participantes.

Criar Job para importar Data Dragon.

Criar Job para buscar partidas por PUUID e processar participantes.

Criar endpoints públicos de leitura: /champions, /champions/{slug}, /champions/{slug}/builds, /champions/{slug}/matchups.

Criar páginas Next.js consumindo a API Laravel.

# 7. Variáveis de ambiente essenciais

Backend Laravel:

APP_NAME=LoL Analytics
APP_ENV=local
APP_URL=http://localhost:8000
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=postgres
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=lol_analytics
DB_USERNAME=lol_user
DB_PASSWORD=secret
REDIS_HOST=redis
QUEUE_CONNECTION=redis
CACHE_STORE=redis
RIOT_API_KEY=coloque_sua_chave_aqui
RIOT_DEFAULT_REGION=br1
RIOT_DEFAULT_ROUTING=americas

Frontend Next.js:

NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000/api

# 8. Modelo inicial de banco de dados

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| patches | Versões do jogo e controle do patch ativo. |
| champions | Dados estáticos dos campeões por patch. |
| items | Itens por patch. |
| runes | Runas por patch. |
| summoners | Jogadores usados como seed de coleta. |
| matches | Metadados das partidas. |
| match_participants | Dados de cada jogador/campeão em uma partida. |
| match_timelines | Timeline resumida ou JSONB quando necessário. |
| champion_stats | Win rate, pick rate, ban rate quando disponível, KDA, dano, gold etc. |
| champion_builds | Builds agregadas por campeão/lane/elo/patch. |
| champion_matchups | Estatísticas campeão vs campeão por lane/elo/patch. |
| job_runs | Auditoria de coletas e processamentos. |

# 9. Estratégia de coleta de dados

Começar com seeds de jogadores ranqueados em BR1 por League-V4/League-Exp-V4.

Converter jogador para PUUID quando necessário.

Buscar match IDs recentes via Match-V5.

Salvar match_id antes de processar para evitar duplicidade.

Enfileirar ProcessMatchJob para cada partida nova.

Processar participantes, lane, campeão, itens, runas, spells e resultado.

Executar agregações por patch/elo/lane/campeão.

Aplicar cache em páginas públicas e endpoints mais acessados.

# 10. Workers, filas e scheduler

Workers executam jobs em segundo plano; scheduler dispara jobs em horários definidos. Isso impede que o usuário final espere a coleta da Riot API em tempo real.

| Job | Responsabilidade | Frequência |
| --- | --- | --- |
| UpdateDataDragonJob | Atualiza campeões, itens, runas e imagens por patch. | Quando novo patch for detectado / diário |
| SeedRankedPlayersJob | Busca jogadores ranqueados por elo/região. | A cada 6 ou 12 horas |
| FetchPlayerMatchesJob | Busca partidas recentes de um PUUID. | Contínuo, com rate limit |
| ProcessMatchJob | Busca detalhes da partida e salva participantes. | Fila principal |
| AggregateChampionStatsJob | Calcula estatísticas agregadas. | A cada 30 ou 60 minutos |
| AggregateMatchupsJob | Calcula campeão vs campeão. | A cada 1 ou 3 horas |
| ClearExpiredCacheJob | Limpa cache expirado. | Diário |

# 11. API interna Laravel para o frontend

Endpoints iniciais sugeridos:

GET /api/patches/current
GET /api/champions
GET /api/champions/{slug}
GET /api/champions/{slug}/stats?lane=mid&tier=diamond_plus&patch=latest
GET /api/champions/{slug}/builds?lane=top&tier=emerald_plus
GET /api/champions/{slug}/matchups?lane=mid
GET /api/items
GET /api/rankings/champions?lane=jungle&tier=diamond_plus

# 12. Cálculos estatísticos iniciais

Win rate = vitórias / partidas analisadas.

Pick rate = partidas com o campeão / total de partidas válidas do filtro.

Build win rate = vitórias com aquela combinação de itens / partidas com a build.

Matchup win rate = vitórias do campeão A contra campeão B na mesma lane / confrontos válidos.

Amostra mínima: não exibir rankings fortes com amostra muito baixa. Exemplo: mínimo de 100 partidas por filtro no MVP.

Sempre segmentar por patch, elo e lane para evitar estatísticas enganosas.

# 13. Cuidados com a Riot API

Nunca expor a RIOT_API_KEY no frontend.

Respeitar rate limits e implementar backoff para HTTP 429.

Salvar respostas essenciais para evitar chamadas repetidas.

Não usar chave de desenvolvimento para produto público.

Ter Termos de Uso, Política de Privacidade e identificação clara de que o projeto não é afiliado à Riot Games.

Manter cada produto com sua própria aplicação/chave aprovada.

# 14. Roadmap sugerido

## Fase 1 — Fundação

Docker completo, Laravel, Next.js, PostgreSQL, Redis, worker e scheduler.

Integração básica com Riot API e Data Dragon.

Primeiras migrations e seed de campeões/itens/runas.

## Fase 2 — Coleta

Coleta de jogadores ranqueados e partidas recentes.

Processamento de participantes e deduplicação de partidas.

## Fase 3 — Estatísticas

Agregações por campeão, lane, elo e patch.

Builds, runas e matchups.

## Fase 4 — Frontend profissional

Home, página de campeão, rankings, matchup explorer e filtros.

SEO, performance, cache e design system.

## Fase 5 — Produção

Observabilidade, logs, backups, deploy, domínio, HTTPS e solicitação de Production API Key.

# 15. Agentes especialistas do projeto

| Agente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Arquiteto de Software | Define arquitetura, camadas, padrões, separação de responsabilidades e decisões técnicas. |
| Especialista Laravel API | Cria controllers, services, jobs, scheduler, autenticação, validações e integrações. |
| Especialista Riot API | Mapeia endpoints, rate limits, Data Dragon, Match-V5, League-V4 e estratégia de coleta. |
| Especialista PostgreSQL | Modelagem, índices, JSONB, queries analíticas, views/materialized views e performance. |
| Especialista Redis/Filas | Cache, filas, locks, rate limit, deduplicação e processamento assíncrono. |
| Especialista Docker/DevOps | Docker Compose, ambientes, Nginx, deploy, logs, backups e segurança. |
| Especialista Next.js | Páginas públicas, SSR/SSG, consumo da API, SEO e performance. |
| Especialista UI/UX Gamer | Layout profissional, design system, páginas de campeão, cards de builds e filtros. |
| Especialista Data Analytics | Métricas, agregações, amostra mínima, rankeamento e interpretação estatística. |
| Especialista QA/Testes | Testes automatizados, validação de dados, testes de endpoints e checagem de regressão. |
| Especialista Segurança | Proteção da chave Riot, CORS, rate limit próprio, secrets, headers e hardening. |
| Product Owner | Define MVP, prioridades, backlog, escopo por fase e critérios de aceite. |

# 16. Prompt base para usar os agentes no desenvolvimento

Quando precisar de ajuda em uma parte específica, use este formato:

“Atue como [nome do agente]. Contexto: estamos construindo um site LoL Analytics com Laravel API, PostgreSQL, Redis, filas, workers, scheduler, Next.js e Docker. Preciso que você resolva [problema], considerando performance, segurança, escalabilidade e organização do projeto.”

# 17. Próxima tarefa recomendada

Criar o docker-compose.yml inicial e subir os containers: backend, frontend, postgres, redis, worker e scheduler. Depois disso, configurar o Laravel para usar PostgreSQL e Redis, criar o primeiro endpoint /api/health e validar o consumo pelo Next.js.

# 18. Referências oficiais

Riot Developer Portal — League of Legends APIs e Data Dragon: https://developer.riotgames.com/docs/lol

Riot Developer Portal — APIs disponíveis: https://developer.riotgames.com/apis

Riot Developer Portal — Rate limiting e Production API Key: https://developer.riotgames.com/docs/portal

Riot Developer Portal — FAQs: https://developer.riotgames.com/docs/faqs